商丘市中水管渠改线工程

竞争性谈判文件

（第一标段）

项目编号：商财采竞-2020-13

招标单位：商丘市城区河道管理处

招标代理机构：法正项目管理集团有限公司

日    期：    二〇二〇年七月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  工程量清单及图纸	17

第四章  评标办法	18

第五章  投标人文件格式	21

第六章 合同条款与格式	37

第一章

商丘市中水管渠改线工程竞争性谈判公告

一、招标条件：

本招标项目商丘市中水管渠改线工程已由上级主管部门批准建设，项目业主为商丘市城区河道管理处，建设资金财政资金，出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性谈判。

二、项目概况与招标范围：

2.1项目名称：商丘市中水管渠改线工程；

2.2采购项目编号：商财采竞-2020-13；

招标编号：商政采【2020】591号；

2.3项目地点：商丘市；

2.4 资金来源：财政资金；

2.5采购内容及范围：商丘市内河综合治理中水河项目中水管线改移工程，施工图纸、工程量清单及竞争性谈判文件范围内的全部内容（有特殊说明的，按说明执行）。

2.6标段划分：本项目共划分为两个标段

第一标段：商丘市中水管渠改线工程，铺设DN2000混凝土管道，新建矩形混凝土井；

第二标段：商丘市内河综合治理中水河项目中水管线改移工程，铺设DN1650混凝土管道，新建矩形混凝土井和溢流池，新修护坡，河口底雷诺垫层，拍门安装等；

2.7质量要求：合格；

2.8工期：第一标段：45日历天

第二标段：45日历天

2.9 采购控制价：第一标段340796.22元、第二标段646106.86元

2.10采购项目需要落实的政府采购政策： 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

三、投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.1投标人资格要求：投标人应具有独立法人资格，具有有效的营业执照；投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及其以上资质，并具备有效的安全生产许可证；人员要求：拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格，具有水行政主管部门核发的安全生产考核合格证B证，且未担任其他在建工程项目经理，企业应出具项目经理无在建工程承诺书；技术负责人具有相关专业中级及以上职称；

3.2 财务要求：自2017年1月1日以来，财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态；投标人须提供2017、2018、2019年度经审计的完整的财务报告（企业成立年份不足三年的，从企业成立年份向后推算）；

3.3 业绩要求：投标人自2017年1月1日以来至少承接过一项不低于50万的类似工程业绩，提供网上中标公示、中标通知书、完整业绩合同；

3.4 投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次投标（投标人应在公告发布后对本单位信用信息进行网上查询并将查询结果做在投标文件中）；

3.5项目经理及技术负责人、专职安全员、被委托人均为本单位人员，具有有效劳动合同，自2019年6月1日以来连续 6个月本单位为其缴纳的养老保险证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）。

3.6 本次竞争性谈判文件不接受联合体投标。

四、获取竞争性谈判文件

1、时间：自谈判公告发布之时起至投标截止时间。

2、地点和方式：企业可直接在该公告下方相关附件下载谈判文件进行查看，如决定参与投标请免费注册登录交易平台下载该项目谈判文件、响应性文件和加密程序。

3、售价：获取谈判文件免费。

### 五、响应文件提交的截止时间及地点：

1、时间：2020 年 7 月17日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：固化加密后的电子谈判响应文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,投标截止时间后电子谈判响应文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

### 六、响应文件的开启时间、地点及方式：

1、时间：2020 年 7 月17日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点：商丘市公共资源交易中心二楼开标席位十一（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

3、响应文件解密开始时间：2020 年 7 月17日 9 时 00 分；

响应文件解密截止时间：2020 年 7 月17日 11 时 00 分； 注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

4、本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各供应商在谈判文件确定的时间内，登录远程开标大厅网址，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行签到、响应文件解密、答疑澄清（如有）等活动，具体流程见“投标人须知-开标及评标”。

5、如有系统操作疑问可在商丘市公共资源交易中心网站“办事指南-系统操作指南”下载《商丘市公共资源交易中心平台操作指南》查看或关注中心网站首页通知公告中对各功能启用的通知。

七、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《商丘市公共资源交易中心》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，其它网站转载概不承担责任。

八、联系方式：

招标 人：商丘市城区河道管理处

地    址：商丘市南京路与凯旋路交叉口路北

联 系 人：张先生

电    话：0370-3333826

代理机构：法正项目管理集团有限公司

联系人：李女士

电话：18537027815

地 址：商丘市北海路奥林匹克花园东门1号楼1单元101室

2020年07月09日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标 人：商丘市城区河道管理处 地 址：商丘市南京路与凯旋路交叉口路北 联 系 人：张先生 电 话：0370-3333826 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 代理机构：法正项目管理集团有限公司 联系人：李女士 电话：18537027815 地 址：商丘市北海路奥林匹克花园东门1号楼1单元101室 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 商丘市中水管渠改线工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 商丘市 |
| 1.1.5 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 1.2.1 | 资金来源及落实 情况 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购控制价 | 详见竞争性谈判公告 |
| 1.3.2 | 工期 | 第一标段：45日历天 第二标段：45日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 采购内容及范围 | 详见竞争性谈判公告 |
| 1.3.5 | 投标人资格条件 | 详见竞争性谈判公告 |
| 1.4.1 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.4.2 | 分包 | 不允许 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 1.12 | 构成谈判文件的 其他材料 | 对谈判文件的澄清、补充和修改文件（如有） |
| 2.1 | 要求澄清谈判文件的截止时间 | 递交投标人文件截止时间3个工作日之前； |
| 2.2.1 | 谈判文件澄清时间 | 递交投标人文件截止时间3个工作日之前； |
| 2.2.2 | 投标人确认收到谈判文件澄清的时间 | 自谈判文件澄清发出起24小时内 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到谈判文件修改的时间 | 自谈判文件修改发出起24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人文件有效期 | 60日历天（从递交投标人文件截止之日算起） |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 本项目不适用 |
| 3.5 | 财务要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件的投标函、投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书等招标文件规定应加盖公章的证明材料必须加盖投标人公章，要求签署姓名的应由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名。 注意:制作GEF格式电子投标文件时，要求签字盖章的地方均可使用电子签章。 |
| 3.6.3 | 投标文件电子版本的份数 | 加密的电子投标文件壹份（登录系统在指定位置上传）；投标人自行承担因上传错误、无法正常打开投标文件或投标文件上传不完整的后果。 |
| 3.6.4 | 递交投标人文件截止时间 | 详见竞争性谈判公告 |
| 4.2.1 | 递交投标人文件地点 | 商丘市公共资源交易中心系统上传 |
| 4.2.2 | 是否退还投标人文件 | 否 |
| 4.2.3 | 是否允许递交备 选投标人文件 | 不允许 |
| 4.5 | 谈判开始时间和 地点 | 谈判开始时间：详见招标公告 谈判地点：详见招标公告 |
| 5.1 | 谈判小组 | 谈判小组构成：3人，其中有关技术、经济等方面专家2人，招标人代表1人； 专家确定方式：从有关专家库随机抽取。 |
| 5.2 | 谈判工作程序 | 见谈判文件第四章“谈判工作程序” |
| 5.3 | 履约保证金 | 签订合同时双方约定 |
| 6.1 | 成交结果公示 | 在成交通知书发出前，招标人将成交候选人情况在本招标项目公告发布的同一媒介予以公示； |
| 9.1 | 代理服务服务费 | 按《国家计委【计价格「2002」1980号】》和《国家发展改革委办公厅〈发改办价格「2003」857号〉》之有关规定计取，由成交供应商支付； |
| 9.2 | 谈判文件的解释 | 构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性谈判文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、投标人须知、投标人文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按上述方法仍不能形成结论的，由采购人（或招标代理机构）负责解释。 |
| 10 | 特别提醒 | 在投标文件递交截止时间前，使用CA锁登陆后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。 GEF格式电子投标文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投标文件生成器的操作说明 |
| 11 | 投标人注意事项 | 1、在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登陆后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传， 详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。 2、投标人（供应商）在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能 及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时供应商应打开 IE 浏览 器，新建窗口输入网址http://222.138.172.2:5562/，通过账户口令或数字证书 登录页面并保持实时登录状态，以确保能及时收到评审专家要求的信息。即供应商应保持两个页面都实时处于登录状态。 3、评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题投标人（供应商）可使 用自带的笔记本电脑通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。投标人（供应商）应实时保持交易系统处于登录状态。 4、评审专家对投标人（供应商）澄清的要求均有时间限制，并且在投标人（供应商）澄清页面有倒计时提示，投标人（供应商）应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。澄清、 说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加 盖有投标人（供应商）电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人（供应商） 可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。 注：因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商 5 分钟刷新一次。 5、中标（成交）通知书发放采用在线制作发放，当中标（成交）通知书发出后，中标人可以登 陆商丘市公共资源交易平台点击对应项目操作—我要投标—操作—下载中标通知书完成自行下载。 关于启用新版招标人工具箱和投标人工具箱（2019-12-10版）的通知，具体内容请详见交易中心2019年12月11日首页-通知公告 如有问题及建议，请及时联系信息技术科，联系电话:0370-2853693 2853651 |

一、总则

1.1项目概况

1.1.1 本项目招标人：见投标人须知前附表；

1.1.2 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表；

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表；

1.1.4 本项目招标地点：见投标人须知前附表；

1.1.5 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源及资金落实情况见投标人须知前附表。

1.3 招标预算、工期和质量要求

1.3.1 本项目招标预算：见投标人须知前附表；

1.3.2 本项目的工期：见投标人须知前附表；

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表；

1.3.4 本项目招标内容：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。详见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）《政府招标法》第二十二条第五款“参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”包括投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

（2）投标人在竞标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其竞标无效，由相关部门查处。

(3）被责令停业的；

(4）被暂停或取消投标人资格的；

(5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标、成交或严重违约或重大质量问题的。

1.5投标人的资格证明文件

1.5.1投标人应具有签订合同的资格；

1.5.2投标人应提供令招标人满意的证据，证明其具有足够的能力来有效的履行合同。

1.6保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和投标人文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字与计量单位

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8谈判费用

不论谈判结果如何，投标人应承担其投标人文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。

1.9 分包

本项目不允许分包。

1.10 偏离

本项目不允许偏离。

二、竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）

2.1竞争性谈判文件包括下列内容：

- 竞争性谈判公告

- 投标人须知

- 工程量清单及图纸

- 评标办法

- 投标人文件格式

- 合同条款与格式

根据本章第2.2款和第2.3款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.2．谈判文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议的，应在投标人须知前附表规定的递交投标人文件截止时间3个工作日前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求招标人对谈判文件予以澄清。如不提出，视为全面接受。

2.2.2谈判文件的澄清将在投标人须知前附表规定的递交投标人文件截止时间3个工作日前以书面形式发给所有获取谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距递交投标人文件截止时间不足3个工作日，则相应延长递交投标人文件截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3谈判文件的修改

2.3.1在投标人文件递交截止时间3个工作日前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可以用补充文件的方式修正谈判文件，该补充文件将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的投标人均有约束力。

2.3.2补充文件将以书面形式发给已领取谈判文件的所有投标人，投标人应以书面形式回复招标人确认收到每一份补充文件。谈判文件、补充文件、答疑文件、通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.3.3 为使投标人有足够的时间按修正后的谈判文件编制投标人文件，招标人可以酌情推迟投标人文件递交截止时间，并将此变更通知已领取谈判文件的所有投标人。

三、投标人文件的编制

3.1语言

与谈判有关的所有文件必须使用中文。

3.2投标人文件的组成

投标人文件应该包括但不限于下列内容：

一、谈判投标人函及附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、资格证明；

四、反商业贿赂承诺书；

五、关于不拖欠农民工工资承诺书；

六、已标价工程量清单；

七、施工组织设计；

八、拟投入本工程的主要机械设备情况；

九、本工程项目主要管理、技术人员情况；

十、拟派项目经理工作简历；

十一、供应商认为应该提供的其它资料。

3.3首次报价和二次报价

3.3.1谈判投标人函附录中的“首次报价”不能超出招标预算，否则将视为未实质性投标人谈判文件。谈判结束后，谈判小组将通知“质量和工期均能满足谈判文件实质性要求”的投标人提交二次报价。二次报价是投标人投标人文件的有效组成部分。

3.3.2 投标人的报价应根据市场行情，结合本项目实际情况和自身实力，自主合理报价；

3.3.4投标人二次报价是一次性的，招标人不接受其对二次报价的任何更改，二次报价经谈判后现场提交；二次报价不得高于首次报价；二次报价只报总价。

3.3.5本项目以人民币结算。

3.3.6投标人不得低于企业个别成本竞争报价。

3.4投标人文件有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标人文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长有效期的，招标人将以书面形式通知所有投标人。

3.5谈判保证金（本项目不适用）

3.5.1投标人在递交投标人文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和 “投标人文件格式”规定的保证金格式递交谈判保证金，并作为其投标人文件的组成部分。

3.5.2 投标人不按本章第3.5.1 项要求提交保证金，其投标人文件作无效处理。

3.5.3 招标人与成交投标人签订合同后5个工作日内，向投标人退还保证金。

3.5.4若发生下列情况之一，保证金将不予退回：

（1）投标人在递交投标人文件截止时间后撤回投标人文件；

（2）投标人在投标人文件中提供虚假材料；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交投标人不与招标人签订合同 ；

(4) 投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通。

3.6投标人文件的编制

3.6.1 投标人文件应按第五章“投标人文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标人文件的组成部分。

3.6.2 投标人文件应当对谈判文件规定的投标人文件有效期、工期、质量等实质性内容作出投标人。

3.6.3 投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标人文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标人文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

四、投标人文件的递交

4.1投标人文件的密封与标志（不适用）

4.2投标人文件递交及截止时间

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的递交投标人文件截止时间前递交投标人文件。

4.2.2 投标人递交投标人文件的地点：见投标人须知前附表中第4.2.1项规定。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标人文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标人文件，招标人不予受理。

4.3投标人文件的修改与撤回

4.3.1在本章前附表第4.2项规定的递交投标人文件截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标人文件，但应以书面形式通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容作为其投标人文件的组成部分。补充、修改的内容与其投标人文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标人文件的书面通知应按照本章前附表第3.5.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.4投标人文件有下列情况之一的，招标人或其代理人将予拒收：

4.4.1投标人文件递交截止时间后送达的；

4.5每个投标人只能提交一套投标人文件，提交了一套以上的其全部投标人文件无效。

五、谈判

5.1 谈判开始时间和地点

本工程项目采用远程电子开标。到投标截止时间止，各投标人依次对电子投标文件进行解密。 投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的视为放弃投标。

5.2 谈判程序

谈判按下列步骤进行：

（1）初步评审；

（2）谈判；

（3）推荐成交候选人。

5.3 谈判小组

5.3.1 招标人将根据本招标项目的特点组建谈判小组，全面负责此项目招标谈判工作。成员人数为3人，从相关专家库中随机抽取。谈判小组对各投标人的投标人文件进行审查、质疑、评估和比较。

5.3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响谈判活动公正进行的；

（4）曾因在政府招标以及其他与政府招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.4 谈判和确定成交候选人的原则

5.4.1谈判活动按照公开、公平、公正原则进行。

5.4.2谈判小组评审按照质量和设计周期均能满足谈判文件实质性要求且二次报价最低的原则确定成交投标人。

六、合同授予

6.1 确定成交投标人方式

招标人根据谈判小组提出的书面评审报告，应确定排名第一的成交候选人为成交投标人，成交投标人放弃成交、除因不可抗力提出不能履行合同，不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以确定其他成交候选人为成交投标人，也可以重新组织招标。

因前款原因不能签订合同的成交投标人不得参加对该项目重新组织的招标活动。

6.2 成交通知

在本章第3.4款规定的有效期内，招标人将以书面形式向成交投标人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的投标人。

6.3 履约担保

6.3.1 在签订合同前，成交投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人（招标办）提交履约担保。

6.3.2 成交投标人不能按本章第6.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还，给招标人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交投标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4签订合同

6.4.1 招标人和成交投标人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据谈判文件和成交投标人的投标人文件订立书面合同。成交投标人无正当理由拒签合同的，招标人将取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给招标人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交投标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出成交通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向成交投标人退还谈判保证金；给成交投标人造成损失的，应当赔偿损失。

七、重新组织招标

7.1 出现下列情形之一时，招标人将依法终止谈判活动，除招标任务取消外招标人将重新组织招标，并将理由通知所有投标人：

7.1.1出现影响招标公正的违法、违规行为的；

7.1.2因重大变故，招标任务取消的；

7.1.3在递交投标人文件截止时间前参加谈判投标人不足3家的；

注：《政府招标非招标招标方式管理办法》（财政部令74号）第27条第二款规定情形除外。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             八、纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与招标人串通竞争，不得向招标人或者招标小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与竞争或者以其他方式弄虚作假骗取成交；不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

8.3 对谈判小组的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标人文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

8.4 对工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标人文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

九、需要补充的其他内容

无。

- 第三章 工程量清单及图纸

- （另附）

- 第四章评标办法

- 一、评标原则

- 1、按照“公平、公正”的原则对待所有人；

- 2、坚持谈判文件的所有相关规定，择优定标。

- 二、评审办法

- 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间提交最终报价，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人（确定全部满足竞争性谈判文件实质性要求，且报价最低（报价相等时，服务质量优者排名优先）的供应商为第一成交候选人，报价次低的供应商为第二成交候选人），并将结果通知所有参加谈判的所有供应商。

- 本项目将按谈判报价由低到高的顺序推荐出前 3 名成交候选供应商。

- 三、确定成交供应商的原则及标准

- 1 、谈判内容

- 谈判小组首先对参加谈判的供应商进行资格审查，对通过资格审查的供应商的响应性文件进行形式评审和响应性评审，审查供应商是否符合谈判文件所规定的资格要求等方面。对通过评审的供应商，谈判小组将对其进行谈判：

1.1资格审查：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证 | 具备有效的法定代表人身份证明或法定代表人授权 委托书和委托代理人有效身份证。 |
| 2 | 营业执照及资质 | 符合本谈判文件规定。（响应性文件中附加盖公章的复印件。） |
| 3 | 项目经理要求 | 符合本谈判文件规定。（响应性文件中附加盖公章的复印件）。 |
| 4 | 完税证明 | 谈判时间前最近三个月内的完税凭证（至少提供其中一个月）或本年度依法缴纳税收的证明材料 |
| 5 | 基本养老保险证明 | 2019年6月1日以来连续 6个月本单位为其缴纳的养老保险证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准）。 |
| 6 | 财务状况 | 自2017年1月1日以来，7财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态；投标人须提供2017、2018、2019年度经审计的完整的财务报告（企业成立年份不足三年的，从企业成立年份向后推算）； |
| 7 | 企业业绩 | 投标人自2017年1月1日以来至少承接过一项不低于50万的类似工程业绩，提供网上中标公示、中标通知书、完整业绩合同 |
| 8 | 其他要求 | 符合本谈判文件规定。 |

1.2形式评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 响应性文件的签字盖章 | 符合本谈判文件规定 |
| 3 | 响应性文件格式 | 符合本谈判文件规定 |

1.3响应性评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应性文件组成 | 符合本谈判文件规定 |
| 2 | 投标范围 | 符合本谈判文件规定 |
| 3 | 工期 | 符合本谈判文件规定 |
| 4 | 质量要求 | 符合本谈判文件规定 |
| 5 | 响应性文件有效期 | 符合本谈判文件规定 |

- 2、商务谈判：

2.1谈判方的基本情况：供应商介绍公司情况。

2.2工期。

2.3质量要求。

2.4其它服务承诺。

- 3 、价格谈判

- 价格：对价格进行具体谈判。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规

- 定时间内提交最终报价。

- 谈判报价超过采购人采购控制价的，其谈判报价将不被接受。

- 价格扣除：供应商为小微企业的，则给予报价 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为小微企业，否则不适用本款规定。

- 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

- 和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

- 141 号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为供应商的价格给予 6%的扣除。 所投小微（监狱、残福）企业评标报价=所投小微（监狱、残福）企业报价合计×（1-6%）同一供应商（包括联合体），小微、监狱、残福企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

- 谈判结束后，最终价格作为成交供应商的签订合同价，在合同履行过程中不因市场变化因素而变动，对此参加谈判的供供应商考虑一定的风险因素。

- 四、确定成交供应商的原则及标准

- 1、原则

- 坚持“公开、公平、公正”的原则，坚持按同一标准对待所有谈判供应商。

- 2、标准

- 通过对每个谈判供应商的报价、工期、投报质量等进行综合评价，谈判小组根据“符合采购需求、质量相等且报价最低”的原则确定成交供应商。并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

- 五、合同签定

- 1、特别说明：

- 1.1 上述各项评审意见，均由谈判小组一致认定，如谈判小组在某项认定上出现意见分歧，

- 由谈判小组进行表决，以少数服从多数决定原则确定。

- 1.2 如谈判小组一致认为供应商最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权通知供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，对该供应商将不予推荐。

- 第五章  投标人文件格式

（项目名称）          竞争性谈判

投标人文件

项目编号：

投标人名称：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:           (签字)

日    期：    年   月   日

目   录

一、谈判投标人函及附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、资格证明；

四、反商业贿赂承诺书；

五、关于不拖欠农民工工资承诺书；

六、已标价工程量清单；

七、施工组织设计；

八、拟投入本工程的主要机械设备情况；

九、本工程项目主要管理、技术人员情况；

十、拟派项目经理工作简历；

十一、供应商认为应该提供的其它资料。

- 一、谈判投标人函及附录

- （一）谈判投标人函

致： 	（招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为 	的 	项目谈判文件，遵照

《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的谈判须知、工程建设标准以及其他有关文件后，我方第一次愿以 	谈判报价并按上述工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认谈判函附录是我方谈判函的组成部分。

- 一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期 	日历天内完成并移交

全部工程。

5、我方同意所提交的谈判响应文件在“谈判须知”规定的谈判有效期（从谈判截

止之日算起）60 日历天内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和谈判响应文件将成为约束双方

的合同文件的组成部分。

投标人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日     期：      年   月   日

- （二）谈判投标人函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |
| 第一次报价（元） | （大写)： （小写）： |  |  |
| 项目经理 |  | 注 册 编号 |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 投标有效期 | 60日历天 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

日      期：       年      月        日

- （三）第    次报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人 |  |
| 投标报价 | (大写)： (小写): ￥ 元 |
| 备注： |  |

说明：本表格须单独打印，在提交二次报价时需按表格要求填写，竞争性谈判投标人文件中不附，而是自行准备加盖公章的空白报价表若干份，以便在谈判小组规定的时间现场填写。

投标人名称：                  （全称并加盖公章）

投标人代表（签字或盖章）：

年      月      日

## 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

地     址：

姓     名：          性别：         年龄：         职务：

系       （投标人名称）                           的法定代表人。

特此证明

投标人名称：               （盖章）

日       期：      年    月    日

- （二）授权委托书

本人         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）投标人文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人名称：                       （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

日       期：        年      月      日

- 三、资格证明文件

- 资质证书复印件（副本，并加盖公章）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或三合一的营业执照复印件（副本，并加盖公章）

（3）授权委托人（并加盖公章）

（4）企业近三年无重大违法行为承诺书（并加盖公章）

（5）信用中国和中国政府采购网信用记录查询

（6）其他证明文件（投标人人认为有必要的其他证明材料并加盖公章）。

- 四、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                        竞争性谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称:(盖章)

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

五、关于不拖欠农民工工资的承诺书

（格式自制）

六、 已标价工程量清单

七、施工组织设计

（格式自制）

备注：需对绿色施工做出专项的具体措施（包括绿色施工技术保障、绿色施工设备、绿色施工经费等）

- 拟投入本工程的主要机械设备情况

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、本工程项目主要管理、技术人员情况

| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 资格证书 |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目数 | 主要 项目名称 |

十、拟派项目经理工作简历

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 在本项目拟担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 工作 业绩 及担 任的 主要 工作 |  | 时间 | 项目名称 |  |  | 担任职务 |  | 证明人 |  |

十一、供应商认为应该提供的其它资料

- 第六部分： 合同条款及格式

## （参考建设工程施工合同示范文本）